### Артефакт 2. «Карта MVP и ресурсов»

Зачем: понять, что реально сделать за 6 недель и чем обойти ограничения.

Формат сдачи: таблица google doc / exel.

| Ресурс | Есть / Нет | Как используем / чем заменяем |
| --- | --- | --- |
| ML-инженер | Нет | Не нужен на старте: не обучаем свои модели, используем готовые LLM через API (YandexGPT / GigaChat — данные в РФ). Наша работа — промпты, поиск по каталогу (RAG) и проверка качества на реальных заказах. Своя дообученная модель — только после 1 000+ заказов, если API станет дорогим. |
| Разработчик | Есть (в команде) | Пишем сами: Telegram-бот клиента, бот магазина, бот курьера и простая админка на Python. Без мобильного приложения — бот бесплатен и не требует установки. Платежи — готовая ссылка на оплату (ЮKassa), без своей разработки. |
| Данные | Частично | Есть: карта 50 магазинов, у магазинов есть свои прайсы (касса, 1С, МойСклад, эксель). Нет: единого каталога и истории заказов. Замена: ИИ приводит прайсы любого формата в единый каталог, историю копим с первого заказа. Геоданные — OpenStreetMap. |
| Бюджет | 500 тыс. ₽ на 6 мес | Разработка 150к, маркетинг 200к, гарантия курьерам 60к, сервер 30к, резерв 60к. Экономим: бот вместо приложения, готовые LLM вместо ML-команды, маркетинг через сами магазины. |
| Время | 6 недель на MVP | До старта (нед. 0): валидация 20 магазинов. Нед. 1–2: бот клиента + ИИ-разбор заказа, загрузка прайсов 10 магазинов. Нед. 3: бот магазина и курьера, оплата. Нед. 4: попутные рейсы. Нед. 5–6: пилот — 10 магазинов, 2 курьера; меряем retention-7, заказов в рейсе, стоимость доставки. Стоп-правило: < 2 заказов в рейсе — маркетинг не включаем. |
| Технологии | Есть (готовые) | LLM API (разбор заказа, каталог из фото), распознавание речи (SpeechKit / Whisper) для голосовых заказов, OR-Tools — бесплатная оптимизация маршрутов, Telegram Bot API, PostgreSQL, облачный сервер ~5 тыс./мес. |
| Курьеры | 2 для теста | Пилот = проверка гипотез: ≥2,5 заказа за рейс, ≤100 ₽ за доставку, ≤60–90 мин. При росте — местные самозанятые с оплатой за заказ (переменный расход, бюджет не трогает). |
| Магазины | Есть доступ к карте 50 | Старт с 10 (продукты, аптека, 2–3 кафе), к М6 — 30. До разработки — валидация: 20 магазинов, порог 8 «да делом» (прислали прайс, QR на кассе, LOI). Подключение бесплатно, комиссия 10% только с заказов. |
| Маркетинг / каналы | Нет своей аудитории | Магазины — наш канал: QR на кассе и пакетах. Местные паблики ВК/Telegram, чаты домов, листовки, «приведи соседа — доставка 0 ₽». |
| Юрист / платежи | Нет | Готовые решения: оферта по шаблону, приём оплаты через ЮKassa (агентская схема), персональные данные — минимум, хранение в РФ (152-ФЗ). |

Минимум: 6 ресурсов.